广东省惠州市大亚湾区地质灾害防治规划

（2023-2027年）

（公众征求意见稿）

组织编制单位：惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局

编制单位：广东省有色金属地质局九三五队

编制日期：2024年12月

目  录

一、地质灾害防治现状与形势	- 1 -

（一） 地质灾害现状	- 1 -

（二） 2018-2022年防治成效	- 2 -

（三） 2023-2027年规划期防治形势	- 5 -

二、指导思想与规划目标	- 6 -

（一） 指导思想	- 6 -

（二） 规划原则	- 7 -

（三） 规划目标	- 8 -

三、地质灾害易发区、风险区和重点防治区	- 10 -

（一） 地质灾害易发区	- 10 -

（二） 地质灾害风险区	- 15 -

（三） 地质灾害重点防治区	- 18 -

四、地质灾害防治重点任务	- 21 -

（一） 加强风险调查评价，掌握风险隐患底数	- 21 -

（二） 完善监测预警体系，提高风险预警能力	- 22 -

（三） 持续推进综合治理，保障群众生命安全	- 23 -

（四） 提升综合防控能力，推动全民全面防灾	- 24 -

（五） 健全完善体制机制，提升防治监管水平	- 26 -

五、投资估算与资金来源	- 27 -

（一） 投资估算	- 27 -

（二） 资金来源	- 27 -

六、保障措施	- 27 -

七、附则	- 29 -

附件  编制单位资质	- 30 -

附表

1.惠州市大亚湾区地质灾害易发分区说明表

2.惠州市大亚湾区地质灾害风险分区说明表

3.惠州市大亚湾区地质灾害防治区划说明表

4.惠州市大亚湾区地质灾害防治2023-2027年规划重点工程部

署情况表

5.2023-2027年期间地质灾害隐患点及风险点综合治理、专业

监测实施计划概况表

6.惠州市大亚湾区2023-2027年地质灾害重点项目经费估算汇

总表

附图

1.广东省惠州市大亚湾经济技术开发区地质灾害易发程度分区

图（1:5万）

2.广东省惠州市大亚湾经济技术开发区地质灾害风险程度分区

图（1:5万）

3.广东省惠州市大亚湾经济技术开发区地质灾害防治区划图

（1:5万）

为全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要论述精神，坚持人民至上、生命至上，进一步提高惠州市大亚湾经济技术开发区（以下简称大亚湾区）地质灾害防治能力，加快完善地质灾害综合防治体系，稳步提升地质灾害防御能力，有效降低灾害风险，最大限度地避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，有力保障大亚湾区经济社会协调可持续发展，依据《地质灾害防治条例》《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》《惠州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《惠州大亚湾经济技术开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《惠州市国土空间总体规划（2021-2035年）》，衔接《广东省地质灾害防治“十四五”规划》《惠州市地质灾害防治“十四五”规划》《广东省惠州市大亚湾区地质灾害防治规划（2018-2022年）》，立足大亚湾区地质灾害防治实际，制定本规划。规划基准年为2022年，2023-2027年为规划期。规划范围为大亚湾区行政辖区陆域，面积292.07km2。

# 一、地质灾害防治现状与形势

## （一）地质灾害现状

大亚湾区地处广东省惠州市南部，东部毗邻惠东县，北部与惠阳区接壤，南临南海，西与深圳坪山区接壤。大亚湾区北东部及南西部为山地地形，中西部为淡澳河冲积平原，中部为丘岗与丘谷相间组成的台地地貌，东部沿海为一条2-3km宽的滨海平原。区内地貌类型多样，地质环境条件复杂，同时受汛期强降雨和人类工程活动等影响，地质灾害时有发生。截至2022年12月底，全区在册地质灾害隐患点11处，区级管理风险点4处，威胁人数193人，潜在经济损失2520万元。按灾害类型划分，崩塌12处，崩塌、滑坡1处，滑坡1处，泥石流1处。按险情等级划分，威胁10人至100人的中型地质灾害隐患点7处，威胁10人以下的小型地质灾害隐患点8处。

## （二）2018-2022年防治成效

在区党工委、管委会的领导和市自然资源局的监督指导下，区党工委、管委会高度重视，各街道、各部门密切配合，全区自然资源系统和基层干部群众共同努力，按照国家、省、市地质灾害防治工作部署和要求，深入推进地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、综合防控等各项工作，地质灾害防治工作取得积极成效。2018-2022年期间，全区共发生突发地质灾害10起，未造成直接经济损失和人员伤亡。

1.地质灾害防治体制机制逐步完善。根据《广东省自然资源厅关于加快设置地质灾害隐患点领导挂点信息牌的通知》（粤自然资地勘函﹝2020﹞2662号）要求，建立地质灾害隐患点领导挂点制度，实现全区所有在册地质灾害隐患点都有领导挂点负责。完善汛期防御工作制度，落实落细排查、巡查、核查、值班值守、预警预报、宣传培训、避险演练等各项汛期防御工作措施。基本建成由街道办事处主任担任责任人、社区（村）干部担任管理员、群测群防员担任专管员的“三员共管”网格化管理体系。通过购买服务的方式，与地勘单位建立合作关系，充分发挥地勘技术队伍的技术优势和作用，全面提升大亚湾区地质灾害防治工作水平。

2.地质灾害基础调查工作持续推进。2018-2022年间全区完成了1:5万地质灾害风险普查工作及1:5万地质灾害风险调查工作，开展了InSAR地面沉降遥感监测工作，进一步查明了隐患底数，提高了对地质灾害发育分布规律的认识，为地质灾害防治工作提供基础数据。

3.地质灾害风险隐患排查不断深入。大亚湾区自然资源分局联合区应急管理、城乡建设和综合执法、交通运输和海洋经济、社会事务管理、教育文化卫生健康、石化能源产业、供电等部门，以及各街道办和各园区管理中心开展汛前排查、“龙舟水”期间排查和汛后地质灾害风险隐患排查。在台风、暴雨等恶劣天气，相关部门均应当加强巡查、加密排查工作。及时捕捉隐患点风险点的变形活动迹象，迅速发现险情，及时预警自救。汛期联合区内各有关部门进行全面的地质灾害隐患排查工作，发现隐患及时处理。

4.地质灾害专业监测预警取得进展。为提高地质灾害隐患点监测效果，全区共建成2处普适型监测点，1处已完成监测任务，推动实现隐患点实时在线监测预警，弥补了群测群防监测手段落后和巡查能力有限等不足，初步构建了群专结合的地质灾害监测预警网络。

全区认真开展地质灾害气象预报预警，开通了地质灾害气象预警消息短信群发业务，截止2022年12月31日，发布地质灾害气象预警消息短信累计4800余条。

5.地质灾害综合治理工作成效显著。在区级财政资金大力保障下，我区在开展地质灾害隐患点避险搬迁和工程治理取得一定的成效，每年能按时完成省下达“珠三角地区每年隐患点避险搬迁与治理比例不低于上年度末在册数15%”的任务目标。全区消除地质灾害隐患点共11处，平均每年消除地质灾害隐患点2处以上。2022年底，全区完成8处地质灾害隐患点治理工程初验，2处地质灾害隐患点专业监测。2020年按照省的部署，制定并印发了《大亚湾区地质灾害防治三年工作计划》，落实了各单位的防灾责任，确保大亚湾区各项地质灾害防治工作有序开展。

6.地质灾害综合防灾能力明显提升。配合省自然资源厅完善“四级（省、市、县、镇）联动”“四位（监测、预警，预报、采集）一体”“三员（管理人员、巡查人员、群测群防人员）共享”的地质灾害数据综合管理系统，基本实现地质灾害防治标准化、信息化、精准化、便捷化管理，为地质灾害防治工作提供更有力的技术支撑。地质灾害防治大数据管理平台的建成，实现了地质灾害防治“一张图”管理。建立并定期更新地质灾害防治应急专家库和地质灾害应急救援救灾工程队伍储备库，为全区地质灾害防治、应急提供支持。深入开展地质灾害防治知识“进村入户、进学校上课堂”宣传培训和地质灾害应急避险演练，提升群众地质灾害防灾避险意识和能力。2018-2022年，全区开展防灾知识培训12次，开展防灾宣传26次，开展防灾演练10次。

## （三）2023-2027年规划期防治形势

2023-2027年是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标奋进的重要的五年，经济社会发展进入新阶段，地质灾害防治工作面临新形势和更高要求。

1.地质灾害防治工作面临更高要求。习近平总书记在中央财经委员会第三次会议上强调“加强自然灾害防治关系国计民生，要建立高效科学的自然灾害防治体系，提高全社会自然灾害防治能力，为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障”。党的十九届五中全会明确提出，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，全面提高公共安全保障能力。自然资源部明确提出研究原理、发现隐患、监测隐患、发布预警“四步走”方针，探索“隐患点+风险区”双控管理。《惠州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出：健全防灾减灾救灾管理体制机制，推动实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，完善自然灾害防治体系，提升自然灾害防御水平。《惠州大亚湾经济技术开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》同样指出：坚持以防为主、防抗救相结合，实现从注重灾后救助向灾前预防转变，健全防灾减灾救灾管理体制机制，完善防灾减灾救灾设施空间布局。强化台风、地质等自然灾害隐患排查和风险防控。国家、省、市和区的重大决策部署，既为地质灾害防治工作指明了方向，又对地质灾害防治工作提出了新的更高要求。

2.地质灾害仍将处于高发态势。2018-2022年期间，新增地质灾害隐患点和风险点10处，平均每年新增2处，新增数量较多。同时，受全球变暖、极端天气常态化的大环境影响，“龙舟水”持续降雨和台风强降雨等极端天气将越发频繁，各类工程活动对地质环境施加持续影响，未来一段时期内，全区地质灾害仍将呈多发态势，突发地质灾害造成人员伤亡的风险依然存在，有效防范化解地质灾害风险的形势依然严峻。

3.地质灾害防治工作仍存在薄弱环节。调查评价方面，还未形成一套适合大亚湾区的隐患早期识别技术方法，非显性隐患还不能及时识别，当前已有工作的精度不能满足风险区划和风险管控需求。监测预警方面，基层监测人员主要依靠简易工具，专业监测网络建设刚起步，预警预报精准度有待提高，“人防+技防”的作用未能充分发挥。综合治理方面，仍有11处隐患点和4处风险点亟需治理，治理工程生态修复还需要进一步加强。能力建设方面，群测群防和技术支撑体系还需要进一步完善，宣传培训和防灾演练还需要进一步加强，大数据、人工智能等先进技术方法应用不够，尚未实现对地质灾害数据的有效集成、统一管理、科学分析。风险管控体系方面，当前大亚湾区地质灾害防治仍以隐患点管控为主要模式，地质灾害“隐患点+风险区”双控机制亟需建立完善。

# 二、指导思想与规划目标

## （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记“两个坚持、三个转变”等防灾减灾救灾系列重要论述精神，坚持人民至上、生命至上，紧紧围绕“少伤亡、少损失”的总目标，以探索推进“隐患点+风险区”双控管理为主线，健全完善地质灾害防治体制机制，持续推进地质灾害调查评价、监测预警、综合治理，全面提升地质灾害综合防治能力，不断提升地质灾害防治工作服务社会经济高质量发展的能力和水平，为加快大亚湾区建设“世界级绿色石化产业基地”、“国内一流开发区”以及“惠州建设更加幸福国内一流城市重要支撑区”的目标提供有力保障。

## （二）规划原则

1.以人为本，生命至上。牢固树立以人民为中心的发展理念，坚持人民至上、生命至上，把地质灾害防治作为保障社会公共安全的重要内容，以对人民生命安全极端负责的精神，全面完善地质灾害防治体系，整体提升综合防治能力，最大限度减少人员伤亡。

2.政府主导，合力防灾。健全完善地质灾害防治体制机制，强化区管委会的地质灾害防治主体责任，落实行业部门防治职责，充分调动社会各界的积极性，推动形成区管委会主导、分级负责、部门联动、全民动员的防治工作格局，合力做好地质灾害防治工作。

3.统筹规划，突出重点。坚持系统观念，统筹发展和安全，全面谋划部署地质灾害防治工作。聚焦地质灾害防治工作中的关键领域、关键问题、关键环节及重点地区、重点隐患和重点时段，因地制宜，精准施策，合理部署，务求实效，有效解决地质灾害防治突出问题。

4.生态优先，源头管控。加大国土空间规划管控力度，将地质灾害高易发区作为空间规划和用途管制的特殊地区，通过科学规划与管控，从源头控制或降低地质灾害风险。坚持安全和生态功能优先，统筹地质灾害治理与生态保护修复，在确保安全的同时兼顾生态环境恢复与保护。

5.风险管控，智慧减灾。把减轻地质灾害风险贯穿地质灾害防治全过程，创新地质灾害防治管理和技术方法，提高信息化管理水平，全方位提升地质灾害风险隐患识别、管控、综合治理能力，努力把地质灾害风险降到最低水平。

## （三）规划目标

1.总体目标

2023-2027年间，探索以“隐患点+风险区”双控管理为主线的综合防治体系,实现隐患点“监测兜底，能消尽消”、风险区“科学划分、有效管控”，最大限度防范和化解地质灾害风险，推动地质灾害防治从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。

2.具体目标

（1）调查评价专业性大幅提高。在1:5万地质灾害风险调查的基础上，充分利用DEM和房地一体等数据，依据2022年大亚湾区地面沉降专题研究成果，对澳头街道、惠州港区域及石化区一带地面沉降的危害情况开展动态巡查排查工作。持续推进开展全区地质灾害隐患点巡查、排查、核查工作，加强地质灾害易发区各类建设工程地质灾害危险性评估，完善单体地质灾害风险管控图册，为“隐患点+风险区”管控提供基础数据。

（2）监测预警体系不断完善。对地质灾害隐患监测点实施的普适型监测设备进行维护。健全完善地质灾害气象风险预警预报体系，深化构建“三员共管”网格化群测群防体系，提升地质灾害普适性专业监测水平，进一步健全完善群专结合的监测预警体系，提高地质灾害预警精准度和时效性。

（3）综合治理力度持续增强。落实全区11处在册地质灾害隐患点避险搬迁、工程治理、专业监测与群测群防相结合的综合治理措施；及时启动新增隐患点综合治理，实现“当年隐患、当年计划，监测兜底、能消尽消”。已查明的自然斜坡风险点、削坡建房风险点、道路边坡风险点通过排危除险、工程治理、避险搬迁或监测管控等手段实现综合治理管控有效覆盖，灾害风险程度明显降低。

（4）综合防控能力全面提升。持续推进地质灾害防治技术支撑体系建设，强化地质灾害宣传培训与防灾演练，强化地质灾害防御技术装备配备应用，完善城市地质信息共享平台，全面提升全区地质灾害综合防治能力。

（5）体制机制更加健全完善。落实地质灾害防治责任，加强地质灾害源头管控，探索推进“隐患点+风险区”双控管理，努力推动形成合力防灾、源头管控、风险隐患双控的地质灾害防治机制，全面提升地质灾害防治监管水平。

惠州市大亚湾区地质灾害防治2023-2027年规划重点指标表

| 序号 | 类别 | 指标名称 | 单位 | 2022年现状 | 2027年目标 | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调查 评价 | 地面沉降动态巡查排查 | 个 | / | 1 | 预期性 |
| 2 | 监测 预警 | 普适型专业监测点建设及运行维护 | 处 | 1 | 1 | 预期性 |
| 3 | 综合 治理 | 地质灾害工程治理和避险搬迁累计解除受威胁人数 | 人 | 193 | 145 | 预期性 |
| 4 | 防控 能力 | 专业技术队伍技术服务保障 | 个 | 1 | 1 | 约束性 |
| 5 | 体制 机制 | 地质灾害“隐患点+风险区”双控推行 | 个 | / | 1 | 预期性 |

# 三、地质灾害易发区、风险区和重点防治区

## （一）地质灾害易发区

1.分区方法

大亚湾区内地质灾害受地形地貌、覆盖层厚度、工程地质岩组、斜坡结构、地质构造的控制，同时其发生发展与降雨、土地利用类型、人类工程活动关系密切。

（1）斜坡类地质灾害易发性评价

确定评价指标及其分级因子。从地形地貌、地质背景、地表覆盖和隐患特征四个方面选取坡向、坡度、坡形、地形起伏度、覆盖层厚度、工程地质岩组、斜坡结构、地质构造和土地利用类型9个因子，建立易发性评级指标体系，确定各因子信息量。

利用证据权法确定各评价因子和指标的权重。采用统计分析模式，通过对与崩塌、滑坡形成相关的地学信息的叠加复合分析，进行崩塌、滑坡易发性分区。其中的每一种地学信息都被视为崩塌、滑坡易发性分区的一个证据因子，每一个证据因子对崩塌、滑坡易发性分区的贡献由该因子的权重值来确定。

开展评价指标权重分析。利用ROC曲线，以AUC值为标准判断评价指标对地质灾害形成的影响，检验评价指标与地质灾害的相关性，以及易发性评价模型的评价精度。

构建信息量模型，实现地质灾害易发性评价。基于全组合模型的ROC曲线关系，采用灾害频率比作为易发性分级判据，将易发性指数划分为4个易发等级，为高、中、低、非易发。

（2）平原类地质灾害易发性评价

根据岩溶发育程度、松散沉积物厚度、软土层厚度、地面沉降发育程度和人类工程活动的资料，参照《广东省地质灾害危险性评估实施细则》（2024年修订版）表7-6和表7-8，采用综合评价法进行地面塌陷、地面沉降的易发性分区评价。

3.地质灾害易发区划分

在大亚湾区1:5万地质灾害风险调查与1:5万地质灾害风险普查成果基础上，根据地质灾害发育分布特征及其形成的地质环境条件和人类活动等因素，将全区划分为地质灾害高易发区3个、中易发区11个、低易发区3个、非易发区3个。空间规划和用途管制要充分考虑地质灾害易发程度和防治要求，尽量减少因新建工程建设而产生的地质灾害风险隐患。在地质灾害易发区内进行重大工程规划布局、产业园区、工业基地等各类工程建设，必须进行地质灾害危险性评估，相关部门和责任主体根据评估结论和建议，落实配套地质灾害防治措施，源头防范地质灾害。根据《广东省工业和信息化厅 广东省自然资源厅 广东省生态环境厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省交通运输厅 广东省应急管理厅 关于印发广东省化工园区建设标准和认定管理实施办法（试行）的通知》（粤工信规字〔2022〕8号），化工园区选址布局严禁在地震断层、地质灾害高易发区等地段、地区选址，应符合有关法律法规、政策规定和相关规划。

（1）地质灾害高易发区（A）。面积17.33km2，占全区陆域总面积5.93%。该区地形地貌复杂，原始地貌类型多以丘陵、台地地貌为主，局部为河口三角洲。（A1）高易发亚区主要灾种为崩塌、滑坡、地面沉降，主要分布在澳头街道妈庙村、渡头河口三角洲、大顶山南部、猴仔湾西部、北部及东部。（A2、A3）高易发亚区主要灾种为崩塌、滑坡，主要分布在西区街道塘布村北部、神山东南部、澳头街道小桂村北部。地层岩性条件差，组成地层岩性为侏罗系上统凝灰岩、白垩系上统砂砾岩和第四系松散岩类沉积物，澳头断裂通过，地质环境条件复杂，历史地质灾害25处，灾害点密度14.17个/km2，威胁人口密度在0.003-0.014人/km2。该区人类工程活动（削坡建房、道路建设等）频繁，易引发地质灾害。

（2）地质灾害中易发区（B）。面积42.09km2，占全区陆域总面积14.41%。（B1-B3、B6、B7、B10、B11）中易发亚区主要灾种为崩塌、滑坡，主要分布在西区街道狮头岭-新畲、澳头街道龙尾山-岩前-风田、黄鱼涌-蛇仔埂、荃湾村东南部和衙前村东部、霞涌街道鱿鱼湾水库南部和东部、大胖岭、连塘仔、三角窝顶、晓联村北部、新村北部、义联村南部。（B4、B8）中易发亚区主要灾种为崩塌、滑坡、地面塌陷，主要分布在西区街道荷茶村北部、塘尾村和上杨村隐伏岩溶区及板嶂岭山体。（B5）中易发亚区主要灾种为地面沉降，主要分布在石化区南部。（B9）中易发亚区主要灾种为崩塌、滑坡、泥石流，主要分布在西区街道塘布村和横畲村山间谷地、石头河水库南部、澳头街道龙尾山水库西南部山体。该区地形地貌中等-复杂，原始地貌多为丘陵、中低山、台地及山麓平原，自然斜坡变化大，多为10-55°，植被发育至较发育，覆盖一般较好。地层岩性条件较差，基岩风化较强烈，节理裂隙发育。工程地质岩土体主要为NT（中-高压缩性多层土体）、Src（较软中-厚层状红色砂岩、砂砾岩、粉砂岩岩组）、Sbf（软薄层状板岩、泥岩岩组）、Sc（较坚硬薄-中厚层状粉砂岩、石英砂岩岩组）、Hi（坚硬块状熔结凝灰岩岩组）、Tc（较坚硬层状碳酸盐岩岩组）和Qg（坚硬块状花岗岩等酸性岩岩组）。历史地质灾害较发育，地质灾害点24处，灾害点密度2.06个/km2，威胁人口密度在0.002-0.012人/km2，局部威胁的人员较少。

（3）地质灾害低易发区（C）。面积182.71km2，占全区陆域总面积62.56%。（C1）低易发亚区主要灾种为崩塌、滑坡、地面沉降、地面塌陷，主要分布在区内大部分陆域范围。（C2、C3）低易发亚区主要灾种为崩塌、滑坡，主要分布在澳头街道荃湾村东部、前进村北部、妈庙村东南部、纯洲岛屿西部。地形地貌主要为低山、丘陵、台地，少部分在山麓平原、港湾淤积地貌，自然斜坡坡度25-55°，植被发育较好，覆盖层厚度变化大。基岩风化较强烈，节理裂隙较发育，工程地质岩土体主要有NT（中-高压缩性多层土体）、Src（较软中-厚层状红色砂岩、砂砾岩、粉砂岩岩组）、Sbf（软薄层状板岩、泥岩岩组）、Sc（较坚硬薄-中厚层状粉砂岩、石英砂岩岩组）、Hi（坚硬块状熔结凝灰岩岩组）、Tc（较坚硬层状碳酸盐岩岩组）和Qg（坚硬块状花岗岩等酸性岩岩组）。地质环境条件相对较好，现状地质灾害点较少，灾害点密度0.28个/km2，威胁人口密度在0.001-0.014人/km2，局部威胁的人员较少，人类工程活动（道路建设、矿山开发、削坡建房等）引发地质灾害相对较少。

（4）地质灾害非易发区（D）。面积49.94km2，占全区陆域总面积17.10%。主要分布在西区街道新寮村西部、老畲村西部、石化区中部、霞涌街道新村东西两侧和各岛屿大部分。现状地貌为丘陵和平原，覆盖层厚度变化大，基岩风化较强烈，节理裂隙较发育。工程地质岩土体为Qg（坚硬块状花岗岩等酸性岩岩组）。人类工程活动频繁，但地质环境条件好，无地质灾害点，威胁人口密度在0.005人/km2，局部区域威胁的人员较少。

严格落实铁路公路建设、水利水电工程建设、城镇建设等重大建设项目的地质灾害危险性评估制度并实施配套防治工程，建立配套的日常监管机制和随机抽查机制；严格宅基地审批，开展宅基地核查工作，坚持先治理后审批，将削坡建房导致的切坡支护纳入建房指导范围，引导群众同时进行建房与边坡支护；严禁新设立的化工园区在地震断层、地质灾害高易发区等地段选址。

## （二）地质灾害风险区

1.分区方法

采用定性与定量相结合的方法开展地质灾害风险评价，地质灾害风险在易发性、危险性和易损性评价基础上，采用矩阵分析方法，划分为地质灾害极高风险、高风险、中风险及低风险四个等级。结果对照“不可接受风险、可容忍风险、可接受风险、可忽略风险”4个等级，综合判定地质灾害风险区划的级别。

（1）地质灾害危险性评价

斜坡类地质灾害危险性评价：采用历史月累积降雨量（近10年），将降雨量等值线图进行栅格化，利用地质灾害实体勾绘，基于证据权法开展了地质灾害危险性评价。

平原类地质灾害危险性评价：考虑人类工程活动及地下水位变动两个主要诱发因素和过去地质灾害活动强度指标来间接反映地质灾害区域发生概率，进行地质灾害危险性评价。

根据“就高不就低”的原则，叠加分析两项危险性评价结果，形成综合地质灾害危险性评价结果。

（2）承灾体易损性评价

承灾体主要包括人口与社会生产资料。社会生产资料数据主要来源于基础地理国情普查、农村宅基地确权等数据，主要提取其中的房屋建筑区、道路、构筑物、管道线路等要素。社区（村）人口数据来源于公开的第七次人口调查数据。社会生产资料按类型和重要性进行易损性赋值，人口按照数量进行易损性赋值。将不同类型承灾体经济价值与易损性进行相乘叠加并归一化处理，进行分级，对无承灾体分布的区域按照低易损性处理，获得覆盖全评价区的承灾体易损性评价图。

（3）风险评价

将地质灾害危险性和承灾体易损性评价结果叠加，按照矩阵判断进行风险等级划分，形成不同雨量工况下的地质灾害风险评价结果。通过消除零碎图斑等对风险评价结果进行除噪处理，并根据近似性原则，将全区划分为极高、高、中、低四个等级。

2.地质灾害风险区划分

在地质灾害易发分区基础上，叠加降雨因素影响，根据威胁人口、财产分布情况，将全区陆域范围全部划分为风险区，其中高风险区9个、中风险区13个、低风险区2个。根据地质灾害气象风险预警分析情况，结合普适型监测数据，及时发布地质灾害风险预警结果，指导街道、村和园区及时做好风险区巡查监测和受威胁人员撤离避险。鼓励对风险防范区内的风险斜坡、行业风险点、隐患点采取避险搬迁、工程治理、专业监测与群测群防相结合的综合治理措施，降低地质灾害风险。

（1）地质灾害高风险区。面积22.61km2，占全区陆域总面积7.74%。（ⅠA1、ⅠA2、ⅠA4、ⅠA5、ⅠA9）高风险亚区主要灾种为崩塌、滑坡，主要分布在西区街道荷茶-板嶂岭、澳头街道大涌村西部和南部、衙前村西部和东部、龙尾山-牛桥、霞涌街道晓联村北部、新材料创新产业园。（ⅠA3、ⅠA6、ⅠA8）高风险亚区主要灾种为崩塌、滑坡、地面沉降，主要分布在澳头街道岩前-黄鱼涌-蛇仔埂、荃湾-惠州港、渡头河口三角洲、衙前村东部。（ⅠA7）高风险亚区主要灾种为崩塌、滑坡、泥石流，主要分布在西区街道塘布-横畲。地形地貌中等-复杂、地层岩性条件较差，对承灾体威胁的程度较大。

（2）地质灾害中风险区。面积56.82km2，占全区陆域总面积19.45%。（ⅡB1、ⅡB2、ⅡB5、ⅡB7-ⅡB9、ⅡB11-ⅡB13）中风险亚区主要灾种为崩塌、滑坡，主要分布在西区街道狮头岭北部、横畲村、塘布村西部、南山下丘陵、石头河水库四周低山丘陵、澳头街道凉风坳-蛇仔埂、风田水库西南部、龙尾山水库西北部、荃湾半岛西部和北部、前进村西部、猴仔湾片区大部分、大涌村西部、小桂村北部、霞涌街道东口岭-南坑、新材料创新产业园中部和东部、三角窝顶村东部和北部。（ⅡB3）中风险亚区主要灾种为崩塌、滑坡、地面塌陷，主要分布在西区街道新寮-上田-上杨。（ⅡB4）中风险亚区主要灾种为地面沉降，主要分布在石化区大部分。（ⅡB6、ⅡB10）中风险亚区主要灾种为崩塌、滑坡、地面沉降，主要分布在澳头街道妈庙村大部分、前进村东部和北部、纯洲岛屿西部。地形地貌中等、地层岩性条件中等，对承灾体威胁的程度相对较少。

（3）地质灾害低风险区。面积212.64km2，占全区陆域总面积72.81%。（ⅢC1）低风险亚区主要灾种为崩塌、滑坡、地面沉降，主要分布在本区人迹较小的低山、丘陵、台地区，以及石化区东部滨海平原区。（ⅢC2）低风险亚区主要灾种为崩塌、滑坡、地面沉降，主要分布在各岛屿大部分。

原则上极高风险区不应开展大规模城镇和工程建设，有序引导人口、经济向低风险区聚集。我区没有极高风险区，需完善“隐患（风险）点+风险区”双控管理网格化群测群防体系。加强地质灾害综合防灾演练，特别是隐患点、风险点以及高风险区受威胁人员临灾避险转移演练，切实提升地质灾害防治管理部门应对突发地质灾害水平，增强受威胁群众避险逃生能力。将地质灾害隐患点防灾预案制度逐步推广至行业风险点、风险区，明确临灾转移避险范围、预警信号、转移路线、避险安置点、转移责任人等要素，强化综合防灾演练、临灾避险演练和对转移避险群众安全返回工作的技术指导，做到转移有标准、预案可执行、群众能配合、安置有保障、返回保安全。强降雨期间不同等级风险区地质灾害隐患点防御措施参考《惠州市强降雨期间地质灾害隐患点防御措施指引（试行）》实施。

## （三）地质灾害重点防治区

1.分区原则

（1）以人为本，保障安全。坚持以人为本，以保障人民群众生命财产安全为地质灾害防治工作的根本目的，把受地质灾害威胁群众脱险、提供安全人居环境作为首要任务。

（2）风险管控，整体智治。坚持从隐患点管理向风险防控转变，全面摸清风险隐患家底，提升风险识别能力，着力提高地质灾害“整体智治”水平。

（3）全面规划，重点突出。根据地质灾害特征和经济社会发展规划，全面部署地质灾害防治工作，分区域有重点、有计划地推动地质灾害风险管控工作。

（4）依靠科技，强化创新。加强新方法、新技术的应用，提高大亚湾区地质灾害防治的科技含量和实效，提高地质灾害整体智治综合能力。

（5）完善机制，落实责任。加快完善地质灾害风险管控新机制，进一步落实基层责任，充分调动全社会的主动性和积极性，推动地质灾害防治体系建设。

2.防治区划方法

在地质灾害风险程度分区的基础上，综合分析地质环境复杂程度、人类工程活动强度、受威胁人口密度及经济损失等各种因素，根据城市发展规划，结合惠州市大亚湾区重点项目和重要工程部署情况，并依据地质灾害的发育类型，划分出9个地质灾害重点防治区，面积21.73km2，占全区陆域总面积7.44%。

3.地质灾害防治区划

根据全区发展规划，结合2023-2027年间区重点项目部署情况，对重点防治区内公路、铁路、水库、能源等重要基础设施和拟建重大工程建设以及地质灾害隐患点、削坡建房、村庄、学校、医院、旅游景点等周边或沿线区域，分别由区管委会或相关行业主管部门负责落实综合防治措施。加强风险隐患识别、排查、巡查、监测和治理，强化落实地质灾害危险性评估制度和地质灾害配套防治工程“三同时”制度以及安全监督检查，确保安全。根据地质灾害危险程度，分期分批进行地质灾害治理，对于直接影响人民生命财产安全、严重阻碍交通运输安全的地质灾害治理工程划分为近期治理规划。对于潜在滑坡、崩塌、已发滑坡、崩塌等，可因地制宜，有针对性选择避让、工程治理措施和生物工程治理措施。

（1）西区街道崩塌、滑坡地质灾害重点防治区。面积2.82km2，占全区陆域面积0.97%。主要分布在荷茶村北部、板嶂岭南部、狮头岭东部、塘布村西部和北部山间谷地。

（2）澳头街道崩塌、滑坡、地面沉降地质灾害重点防治区。面积17.27km2，占全区陆域面积5.91%。分布在风田-岩前-黄鱼涌、龙尾山-妈庙、荃湾半岛中部和东部、猴仔湾南部和东部、衙前村东部冲积平原和丘陵、渡头河口三角洲。

（3）霞涌街道崩塌、滑坡地质灾害重点防治区。面积1.64km2，占全区陆域面积0.56%。分布在新材料创新产业园西部和中部、晓联村北部丘陵和山间谷地。

# 四、地质灾害防治重点任务

## （一）加强风险调查评价，掌握风险隐患底数

1.加强排查、巡查和核查，动态更新风险隐患数据

对已查明的地质灾害隐患点和风险区以及重点防治区内的村庄、学校、医院、旅游景点和公路、铁路、水库、能源等重要基础设施，开展地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查，同时对综合遥感调查发现的地质灾害风险点和风险区进行核查，动态掌握地质灾害风险隐患变化情况，落实防灾责任和防范措施。

2024-2027年，根据2022年大亚湾区地面沉降专题研究成果，对澳头街道、惠州港区域及石化区一带地面沉降的危害情况开展动态巡查排查。

2.强化落实地质灾害危险性评估，从源头做好地质灾害防范工作

切实贯彻落实《地质灾害防治条例》和《广东省地质灾害危险性评估实施细则》，开展地质灾害危险性评估工作。在地质灾害易发区进行工程建设或城市总体规划、街道和村庄规划时应当严格落实地质灾害危险性评估制度并实施配套防治工程，相关行业主管部门按照评估结论和建议加强对本行业领域配套防治工程的监督管理。为贯彻落实深化“放管服”改革及优化营商环境的决策部署，全面推进大亚湾区范围内的各类开发区、产业园区、新区及其他有条件区域开展工程建设项目区域地质灾害危险性评估。

专栏一 地质灾害调查评价建设体系建设

加强排查、巡查和核查 开展地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查，同时对综合遥感调查发现的地质灾害风险点和风险区进行核查，动态掌握地质灾害风险隐患变化情况，落实防灾责任和防范措施。 2024-2027年，对澳头街道、惠州港区域及石化区一带地面沉降的危害情况开展动态排查、巡查和核查。

## （二）完善监测预警体系，提高风险预警能力

1.完善气象预警预报体系，提高区域预警精度和覆盖面。加强自然资源与水利、气象部门水文气象信息的深度共享，建立长短结合的多尺度预警模式。通过深化地质灾害调查成果应用和加大预警网格密度，提高预警时长，加密预警频次，提升气象预警预报精准度和时效性。采用省级地质灾害气象风险预警预报系统云平台，实现气象预警及时精准发布。健全完善预警响应程序，强化街道响应措施的落实，提升地质灾害气象预警预报响应能力。

2.建立网格化群测群防体系，全面落实风险隐患巡查监测。将“三员共管”群测群防体系逐步推广至风险区、行业风险点，探索构建“点、线、面”结合的网格化群测群防体系，落实风险区、行业风险点的网格化群测群防体系建设。加强群测群防员遴选、监测设备配置与维护和识灾防灾技能培训，鼓励有条件的街道落实群测群防员补助资金和为群测群防员购买人身意外险，切实提高群测群防员巡查监测能力和积极性。

3.推进专业监测网络建设，提高风险隐患监测预警能力。配合省、市的部署，完善在册地质灾害隐患点综合治理全覆盖目标下专业监测措施100%兜底。加强专业监测点运行维护，保障监测运行上线率，降低监测仪器误报率，提升监测预警准确性。探索建立气象风险预警、群测群防、专业监测融合机制，实现各种监测手段优势互补，发挥监测预警体系最大效能。此外，探索卫星遥感技术在地质灾害隐患识别中的应用，进一步提升监测预警水平。

专栏二 地质灾害监测预警体系建设

1.地质灾害气象风险预警预报系统建设 深化气象水文数据共享和地质灾害调查成果应用，开展多尺度、多层次预警模式建设。借助省级地质灾害气象风险预警预报系统云平台，实现气象预警及时精准发布。 2.地质灾害网格化群测群防体系建设 将“三员共管”群测群防体系逐步推广至风险区、行业风险点，探索构建“点、线、面”结合的网格化群测群防体系。加强群测群防员遴选、监测设备配置与维护和识灾防灾技能培训，落实群测群防员补助资金，切实提高群测群防员巡查监测能力和积极性。 3.地质灾害专业监测点网建设 对尚未落实避险搬迁或工程治理措施的现有在册以及新增地质灾害隐患点实施普适型专业监测，实现雨量、位移等关键指标监测，对建成满三年的监测设备开展年度维护，确保持续运行效果。

## （三）持续推进综合治理，保障群众生命安全

1.实施地质灾害综合治理，逐步消减隐患威胁。对于在册地质灾害隐患点，优先采取避险搬迁、工程治理手段开展综合治理，切实消除存量隐患。对于暂时无法实施避险搬迁和工程治理的在册隐患点，实施专业监测，实现在册地质灾害隐患点综合治理全覆盖，切实保障受威胁群众生命财产安全。对于新增地质灾害隐患点，按照“监测兜底，能消尽消”的原则，实施综合治理。开展行业风险点专项调查，摸清行业风险底数，加大本行业风险点综合治理力度。鼓励探索结合异地搬迁、土地整治、生态修复、乡村振兴等工作率先开展风险区综合整治，切实降低地质灾害风险。

2.加强治理工程管理维护，提升生态效益和安全性能。综合考虑安全性、经济性、资源综合利用合理性统筹布局，加强地质灾害治理工程与生态修复有机结合，在取得减灾防灾效果的同时，强化提升地质灾害防治的生态环境效益。加强对地质灾害治理工程的后续管理维护，对受损或防治能力降低的地质灾害治理工程，及时采取加固、维修、修缮等措施进行维护，确保防治工程的长期安全运行。

专栏三 地质灾害综合治理体系建设

1.地质灾害隐患点工程维护和综合治理 对于在册地质灾害隐患点，优先采取避险搬迁、工程治理手段开展综合治理，切实消除隐患。对于暂时无法实施避险搬迁和工程治理的在册隐患点，全部实施专业监测，切实保障受威胁群众生命财产安全。对于新增地质灾害隐患点，按照“监测兜底，能消尽消”的原则，实施综合治理。 2.行业风险点综合治理 开展行业风险点专项调查，摸清行业风险底数，加大本行业风险点综合治理力度。

## （四）提升综合防控能力，推动全民全面防灾

1.深化技术支撑体系建设，提高防御技术支撑能力。进一步深化地质灾害防治技术支撑体系建设，鼓励技术支撑向街道延伸，强化技术支撑服务经费保障，加强技术支撑服务规范化管理，加强防治技术装备配备与更新，提升基层地质灾害防治、应急救援技术支撑能力。做好地质灾害防治应急抢险救灾专家队伍建设和管理。

2.强化宣传培训与防灾演练，推动社会力量参与防灾。加强电视、网络等线上媒体地质灾害公益短片宣传力度，持续开展“进村入户”、“进校园，上课堂”等线下地质灾害宣传教育，推动线上线下地质灾害科普宣传常态化，形成全民主动预防地质灾害的氛围。构建地质灾害防治管理人员、技术支撑体系技术人员和群测群防员“三位一体”的培训体系，提高地质灾害综合防灾能力。加强地质灾害综合防灾演练，特别是受威胁人员临灾避险撤离演练，切实提高多部门协同应对处置水平，增强受威胁群众避险自救能力。

专栏四 地质灾害综合防控能力建设

1.地质灾害防治技术支撑体系建设 通过区管委会购买服务方式，进一步深化地质灾害防治技术支撑体系建设，区自然资源部门应有不少于1名技术支撑体系技术人员驻点服务；完善区自然资源部门地质灾害防治技术装备的保障能力建设，及时更新技术装备，提升地质灾害防治快速响应效率。 2.地质灾害宣传培训与防灾避险演练 加强地质灾害防治科普宣传工作。制作地质灾害防治公益宣传视频、手册和海报等科普产品，结合地质灾害“进村入户”“进学校、上课堂”“防灾减灾日”等宣传活动，开展多层次、多途径科普宣传，提高公众防灾避险意识。每年组织开展地质灾害防灾知识培训，增强地质灾害防治管理人员、专业技术人员及群测群防人员防治水平。全区每年组织开展防灾演练，提高防治管理部门应急处置和群众防灾避险能力。

## （五）健全完善体制机制，提升防治监管水平

1.强化地质灾害防治责任，提升全面防灾工作合力。按照“政府主导、分级负责、部门联动”的原则，落实地质灾害防治工作领导小组制度，进一步强化区管委会的地质灾害防治主体责任、行业部门管理责任和基层工作责任，推动形成各地各部门主动查、主动防、主动治、主动救的地质灾害防治新常态，提升全面防灾工作合力。区自然资源部门负责做好地质灾害防治工作的组织、协调、指导和监督，区应急管理部门负责统筹地质灾害应急处置工作，其他部门按照《地质灾害防治条例》做好本行业风险点的防治工作。

2.加强地质灾害源头管控，有效遏制新增风险隐患。建立地质灾害风险隐患源头管控机制，强化地质灾害高易发区国土空间规划和用途管制，强化国土空间规划、工程建设和农村建房领域的地质灾害危险性评估，按照“谁引发、谁治理”和“谁受益、谁治理”的原则落实建设工程配套实施的地质灾害治理工程的“三同时”制度（与建设工程配套实施的地质灾害治理工程设计、施工、验收同时进行），加强用地安全保障。大亚湾区自然资源、应急管理、城乡建设和综合执法、交通运输和海洋经济、社会事务管理、教育文化卫生健康、石化能源产业、供电等部门要督促本领域建设项目业主做好地质灾害危险性评估和配套实施防治工程。

3.创新地质灾害管控模式，学习风险隐患双控管理。学习省、市级地质灾害风险隐患双控管控试点区的经验和做法，逐步推动大亚湾区管控方式由“隐患点”向“隐患点+风险区”转变，最大限度实现地质灾害风险防控管理，从源头上提高全区社会预防和抵御地质灾害风险能力。

# 五、投资估算与资金来源

## （一）投资估算

2023-2027年大亚湾区地质灾害防治规划预计投资总经费为4856.29万元（见附表6）。其中，地质灾害风险调查评价估算费用326.50万元，地质灾害监测预警体系建设工程估算费用223.71万元，地质灾害综合治理体系建设工程估算费用3706.08万元，地质灾害综合防控能力建设估算费用600.00万元。以上估算不作为资金使用依据，具体工作经费按一事一议申报，最终以区管委会审批为准。

## （二）资金来源

自然因素形成的地质灾害治理经费，按照灾害的规模大小，在划分中央和地方事权和财权的基础上，分别列入区管委会的财政预算。对特大型和大型地质灾害隐患点可申请国家防灾专项基金的资助。

因工程建设等人为活动引发的地质灾害治理费用，按照“谁引发、谁治理”的原则，由各责任单位负责承担。

# 六、保障措施

（一）加强组织领导。区管委会要切实加强对地质灾害防治工作的组织领导，把实施本规划作为落实全区防灾减灾总体部署、推进生态文明建设的一项重要任务来抓。严格按照本规划部署的主要任务和重点工程，认真编制本区地质灾害防治年度实施方案或专项方案，细化工作任务，明确责任分工，统筹安排配套资金，并组织协调相关部门予以落实，确保按时保质完成各项工作任务。

（二）做好资金保障。区管委会要按照财政事权与支出责任划分情况，将地质灾害防治工作经费纳入年度财政预算，统筹用好相关资金，积极保障人民群众生命财产安全。

（三）加大政策支持。区管委会要加强谋划，统筹协调地质灾害防治与国土空间规划、用途管制、生态保护修复、重大工程建设、更新改造、乡村振兴等工作，提升地质灾害风险隐患综合防治效率。各有关部门要简化优化地质灾害防治项目立项、审批、资金拨付等环节并加快办理，推动项目尽快实施。加大对地质灾害风险隐患点和削坡建房风险点避险搬迁用地的保障力度，积极协调解决治理工程用地、用林等问题，对于地质灾害避险搬迁项目涉及拆旧复垦指标的交易，给予优先办理。

（四）严格监督评估。建立规划实施的管理、监测和评估制度，将地质灾害防治规划工作落实情况纳入区管委会和有关部门重要议事日程，列入考核内容，作为政策奖补、惩戒的重要依据。各街道、各有关部门要严格落实规划实施中期和终期评估，确保规划实施、内容、过程、结果可控。加大政务公开，提高地质灾害防治工作的透明度和公众知情权。对监管不力、责任落实不到位的，严肃追责问责。

（五）做好宣传引导。通过多种途径，开展多层次、多形式的地质灾害防治宣传教育和公益活动，提高公众对地质灾害的防范意识，提高自救互救能力，加深群众特别是受地质灾害威胁群众对地质灾害防治工作的认识，营造全社会共同参与地质灾害防治的良好氛围。

# 七、附则

（一）本规划成果包括规划文本及规划图件。

（二）惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局是实施本规划的业务管理部门，负责本规划解释、实施过程中的监督检查和协调指导工作。

（三）本规划未尽事宜，按国家、广东省、惠州市有关规定执行。

（四）本规划自惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会批准之日起实施。

附件：

# 编制单位资质

附表1                 惠州市大亚湾区地质灾害易发分区说明表

| 分区名称 | 分区 代号 | 面积 (km2) | 亚区 代号 | 亚区面积 (km2) | 亚区名称 | 主要分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高易 发区 | A | 17.33 | A1 | 15.37 | 妈庙-荃湾-惠州港崩塌、滑坡、地面沉降高易发亚区 | 澳头街道妈庙村、渡头河口三角洲、大顶山南部、猴仔湾西部、北部及东部。 |
|  |  |  | A2 | 1.17 | 塘布崩塌、滑坡、泥石流 高易发亚区 | 西区街道塘布村北部及东西向丘陵。 |
|  |  |  | A3 | 0.79 | 小桂-神山崩塌、滑坡 高易发亚区 | 西区街道神山东南部及澳头街道小桂村北部。 |
| 中易 发区 | B | 42.09 | B1 | 1.98 | 白石顶-望牛嶂崩塌、滑坡 中易发亚区 | 霞涌街道鱿鱼湾水库南部和东部。 |
|  |  |  | B2 | 0.81 | 晓联崩塌、滑坡中易发亚区 | 霞涌街道晓联村北部。 |
|  |  |  | B3 | 6.39 | 大胖岭-三角窝顶崩塌、滑坡中易发亚区 | 霞涌街道大胖岭、连塘仔和三角窝顶山体、新村北部和义联村南部。 |
|  |  |  | B4 | 1.85 | 塘尾-上杨崩塌、滑坡、 地面塌陷中易发亚区 | 西区街道塘尾村和上杨村隐伏岩溶区。 |
|  |  |  | B5 | 7.74 | 石化区地面沉降中易发亚区 | 石化区南部。 |
|  |  |  | B6 | 5.52 | 黄鱼涌-蛇仔埂崩塌、滑坡 中易发亚区 | 澳头街道黄鱼涌东部和南部、格木洞水库西部、凉风坳北部、蛇仔埂南部。 |
|  |  |  | B7 | 7.77 | 风田-岩前-龙尾山-狮头岭 崩塌、滑坡中易发亚区 | 澳头街道风田水库南部、龙尾山水库四周和西区街道狮头岭东西向山体。 |
|  |  |  | B8 | 2.31 | 荷茶崩塌、滑坡、地面塌陷 中易发亚区 | 西区街道荷茶村北部隐伏岩溶区和板嶂岭山体。 |
|  |  |  | B9 | 6.78 | 塘布-横畲崩塌、滑坡、 泥石流中易发亚区 | 西区街道塘布村和横畲村山间谷地、石头河水库南部和澳头街道龙尾山水库西南部山体。 |
|  |  |  | B10 | 0.69 | 荃湾崩塌、滑坡中易发亚区 | 澳头街道荃湾村东南部。 |
|  |  |  | B11 | 0.24 | 衙前崩塌、滑坡中易发亚区 | 澳头街道衙前村东部。 |
| 低易 发区 | C | 182.71 | C1 | 175.93 | 西区-澳头-霞涌崩塌、滑坡、地面沉降、地面塌陷 低易发亚区 | 大亚湾区大部分陆域。 |
|  |  |  | C2 | 6.52 | 妈庙-荃湾崩塌、滑坡 低易发亚区 | 澳头街道荃湾村东部、前进村北部和妈庙村东南部。 |
|  |  |  | C3 | 0.26 | 纯洲崩塌、滑坡低易发亚区 | 澳头街道纯洲岛屿西部。 |
| 非易发区 | D | 49.94 | D1 | 7.60 | 新寮-老畲崩塌、滑坡非易发亚区 | 西区街道新寮村西部、老畲村西部。 |
|  |  |  | D2 | 16.02 | 各岛屿崩塌、滑坡非易发亚区 | 各岛屿大部分。 |
|  |  |  | D3 | 26.32 | 石化区地面沉降、崩塌、滑坡非易发亚区 | 石化区中部和霞涌街道新村东西两侧。 |

附表2                惠州市大亚湾区地质灾害风险分区说明表

| 分区 名称 | 分区 代号 | 面积 （km2） | 亚区 代号 | 亚区面积（km2） | 亚区名称 | 主要分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高风险区 | ⅠA | 22.61 | ⅠA1 | 0.09 | 晓联高风险亚区 | 霞涌街道晓联村北部，地质灾害以崩塌、滑坡为主。 |
|  |  |  | ⅠA2 | 1.55 | 大胖岭-青龙高风险亚区 | 霞涌街道新材料创新产业园，地质灾害以崩塌、滑坡为主。 |
|  |  |  | ⅠA3 | 6.87 | 岩前-黄鱼涌-蛇仔埂 高风险亚区 | 澳头街道岩前-黄鱼涌-蛇仔埂一带，地质灾害以崩塌、滑坡、地面沉降为主。 |
|  |  |  | ⅠA4 | 0.90 | 荷茶-板嶂岭高风险亚区 | 西区街道荷茶-板嶂岭一带，地质灾害以崩塌、滑坡为主。 |
|  |  |  | ⅠA5 | 2.52 | 狮头岭-牛桥高风险亚区 | 澳头街道龙尾山水库、牛桥水库四周丘陵，地质灾害以崩塌、滑坡为主。 |
|  |  |  | ⅠA6 | 6.92 | 荃湾-惠州港高风险亚区 | 澳头街道荃湾-惠州港一带海岸带和丘陵、渡头河口三角洲，地质灾害以崩塌、滑坡、地面沉降为主。 |
|  |  |  | ⅠA7 | 2.24 | 塘布-横畲高风险亚区 | 西区街道塘布-横畲一带，地质灾害以崩塌、滑坡、泥石流为主。 |
|  |  |  | ⅠA8 | 0.24 | 衙前高风险亚区 | 澳头街道衙前村东部，地质灾害以崩塌、滑坡、地面沉降为主。 |
|  |  |  | ⅠA9 | 1.28 | 猴仔湾高风险亚区 | 澳头街道大涌村西部和南部、衙前村西部和东部，地质灾害以崩塌、滑坡为主。 |
| 中风险区 | ⅡB | 56.82 | ⅡB1 | 4.99 | 格木洞-尖峰岭中风险亚区 | 澳头街道凉风坳-蛇仔埂、霞涌街道东口岭-南坑一带，地质灾害以崩塌、滑坡为主。 |
|  |  |  | ⅡB2 | 2.05 | 连塘仔-霞涌中风险亚区 | 霞涌街道新材料创新产业园中部和东部，地质灾害以崩塌、滑坡为主。 |
|  |  |  | ⅡB3 | 15.29 | 新寮-上田-上杨 中风险亚区 | 西区街道上田-上杨一带，地质灾害以崩塌、滑坡、地面塌陷为主。 |
|  |  |  | ⅡB4 | 14.16 | 石化区中风险亚区 | 石化区大部分，地质灾害以地面沉降为主。 |
|  |  |  | ⅡB5 | 0.75 | 风田中风险亚区 | 澳头街道风田水库西南部，地质灾害以崩塌、滑坡为主。 |
|  |  |  | ⅡB6 | 3.08 | 妈庙-前进中风险亚区 | 澳头街道妈庙村大部分、前进村东部和北部，地质灾害以崩塌、滑坡、地面沉降为主。 |
|  |  |  | ⅡB7 | 1.97 | 狮头岭中风险亚区 | 西区街道狮头岭北部和澳头街道龙尾山水库西北部，地质灾害以崩塌、滑坡为主。 |
|  |  |  | ⅡB8 | 2.61 | 荃湾中风险亚区 | 澳头街道荃湾半岛西部和北部，地质灾害以崩塌、滑坡为主。 |
|  |  |  | ⅡB9 | 4.03 | 猴仔湾中风险亚区 | 澳头街道前进村西部、猴仔湾片区大部分，地质灾害以崩塌、滑坡为主。 |
|  |  |  | ⅡB10 | 0.15 | 纯洲中风险亚区 | 澳头街道纯洲岛屿西部，地质灾害以崩塌、滑坡、地面沉降为主。 |
|  |  |  | ⅡB11 | 4.52 | 横畲-小桂中风险亚区 | 西区街道横畲村、南山下丘陵大部分、澳头街道大涌村西部、小桂村北部，地质灾害以崩塌、滑坡为主。 |
|  |  |  | ⅡB12 | 2.87 | 石头河中风险亚区 | 西区街道塘布村西部、石头河水库四周低山丘陵，地质灾害以崩塌、滑坡为主。 |
|  |  |  | ⅡB13 | 0.35 | 三角窝顶中风险亚区 | 霞涌街道三角窝顶村东部和北部，地质灾害以崩塌、滑坡为主。 |
| 低风险区 | ⅢC | 212.64 | ⅢC1 | 196.52 | 西区-澳头-霞涌 低风险亚区 | 西区-澳头-霞涌一带人迹较小的低山、丘陵、台地区，以及石化区东部平原区，地质灾害以崩塌、滑坡、地面沉降为主。 |
|  |  |  | ⅢC2 | 16.12 | 各岛屿低风险亚区 | 各岛屿大部分陆域范围，地质灾害以崩塌、滑坡、地面沉降为主。 |

附表3               惠州市大亚湾区地质灾害防治区划说明表

| 分区 名称 | 分区 代号 | 面积(km2) | 亚区 代号 | 亚区面积 (km2) | 亚区名称 | 主要分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区 | A | 21.73 | A1 | 0.09 | 晓联崩塌、滑坡重点防治亚区 | 霞涌街道晓联村北部山间谷地。 |
|  |  |  | A2 | 1.55 | 新材料创新产业园崩塌、滑坡 重点防治亚区 | 霞涌街道新材料创新产业园中部。 |
|  |  |  | A3 | 6.86 | 岩前-黄鱼涌-格木洞崩塌、滑坡、地面沉降重点防治亚区 | 澳头街道岩前-黄鱼涌-格木洞山前地带和淡澳河两侧冲积平原。 |
|  |  |  | A4 | 0.90 | 荷茶-板嶂岭崩塌、滑坡 重点防治亚区 | 西区街道荷茶村北部和板嶂岭南部山间谷地。 |
|  |  |  | A5 | 2.52 | 龙尾山-牛桥崩塌、滑坡 重点防治亚区 | 澳头街道龙尾山水库和牛桥水库周边丘陵区。 |
|  |  |  | A6 | 6.92 | 大顶-惠州港崩塌、滑坡、地面沉降重点防治亚区 | 澳头街道荃湾半岛中部和南部。 |
|  |  |  | A7 | 1.37 | 塘布崩塌、滑坡重点防治亚区 | 西区街道塘布村西部和北部山间谷地、丘陵和低山区。 |
|  |  |  | A8 | 0.24 | 衙前村崩塌、滑坡、地面沉降 重点防治亚区 | 澳头街道衙前村东部岛屿。 |
|  |  |  | A9 | 1.28 | 猴仔湾崩塌、滑坡重点防治亚区 | 澳头街道猴仔湾西部和南部丘陵区。 |
| 次重点防治区 | B | 57.04 | B1 | 0.35 | 三角窝顶崩塌、滑坡 次重点防治亚区 | 霞涌街道三角窝顶村东部和北部山间谷地。 |
|  |  |  | B2 | 4.99 | 蛇仔埂-尖峰岭崩塌、滑坡、地面沉降次重点防治亚区 | 霞涌街道新材料创新产业园西部、澳头街道蛇仔埂至凉风坳一带山前地带。 |
|  |  |  | B3 | 2.05 | 连塘仔崩塌、滑坡 次重点防治亚区 | 霞涌街道新材料创新产业园东部。 |
|  |  |  | B4 | 15.29 | 新寮-上田-上杨崩塌、滑坡、地面塌陷次重点防治亚区 | 西区街道新寮至上杨一带丘陵、台地和山间谷地。 |
|  |  |  | B5 | 0.75 | 风田崩塌、滑坡次重点防治亚区 | 澳头街道风田水库西南部丘陵区。 |
|  |  |  | B6 | 1.97 | 狮头岭崩塌、滑坡 次重点防治亚区 | 西区街道狮头岭西部和北部台地、低山、丘陵区。 |
|  |  |  | B7 | 2.57 | 妈庙-荃湾崩塌、滑坡 次重点防治亚区 | 澳头街道妈庙-荃湾丘陵区和山间谷地。 |
|  |  |  | B8 | 2.61 | 荃湾半岛崩塌、滑坡 次重点防治亚区 | 澳头街道荃湾半岛北部和西部丘陵区。 |
|  |  |  | B9 | 4.03 | 牛桥-大涌崩塌、滑坡、地面沉降 次重点防治亚区 | 澳头街道猴仔湾四周，牛桥-前进一带西部和南部山间谷地和丘陵区。 |
|  |  |  | B10 | 8.27 | 石头河-塘布-横畲崩塌、滑坡、泥石流次重点防治亚区 | 西区街道石头河水库四周、塘布村和横畲村东西向丘陵区。 |
|  |  |  | B11 | 14.16 | 石化区地面沉降次重点防治亚区 | 石化区西部滨海平原区。 |
| 一般防治区 | C | 213.30 | C1 | 197.02 | 西区-澳头-霞涌崩塌、滑坡、地面沉降一般防治亚区 | 大亚湾区人迹较少的低山、丘陵、台地区，以及石化区东部滨海平原区。 |
|  |  |  | C2 | 16.28 | 各岛屿崩塌、滑坡、地面沉降 一般防治亚区 | 各岛屿陆域范围。 |

附表4      惠州市大亚湾区地质灾害防治2023-2027年规划重点工程部署情况表

| 序号 | 重点 工程 | 项目 名称 | 主要内容 | 实施时间 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质灾害风险调查评价工程 | 地质灾害风险、隐患排查核查 | 开展年度地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查，及时核查综合遥感调查发现的地质灾害风险点和风险区，动态掌握地质灾害风险隐患变化情况，落实防灾责任和防范措施，更新排查数据库。 | 2023-2027 | 区自然资源、应急管理、城乡建设和综合执法、交通运输和海洋经济、社会事务管理、教育文化卫生健康、石化能源产业、供电等地质灾害防治相关行业部门、各街道办和各园区管理中心负责实施。 |
| 2 |  |  | 地面沉降动态巡查排查 | 2024-2027 | 区自然资源部门实施。 |
| 3 | 地质灾害监测预警体系建设工程 | 地质灾害气象风险预警预报系统升级 | 深化气象、水文数据共享和地质灾害调查成果应用，提高气象风险预警水平；探索地质灾害气象风险预警发布机制，实现气象预警及时精准发布。 | 2023-2027 | 区自然资源、气象部门实施。 |
| 4 |  | 地质灾害网格化群测群防体系建设 | 建立本区地质灾害防治网格化管理工作制度，并将“三员共管”群测群防体系逐步推广至风险区、行业部门风险点，构建“点、线、面”结合的网格化群测群防体系，同时探索将地质灾害防治网格化管理机制纳入基层社会治理网格化管理体系。加强对群测群防装备后期维护与更新升级保障；鼓励有条件的街道落实群测群防员补助资金和为群测群防员购买人身意外险，提高群测群防员巡查监测能力和积极性。 | 2024-2027 | 区自然资源、应急管理、城乡建设和综合执法、交通运输和海洋经济、社会事务管理、教育文化卫生健康、石化能源产业、供电等地质灾害防治相关行业部门、各街道办和各园区管理中心负责行业风险点，区管委会负责风险区。 |
| 5 | 地质灾害监测预警体系建设工程 | 普适性专业监测建设及运行维护 | 对已经落实自动化监测的现有在册地质灾害隐患点继续开展普适型专业监测，对尚未落实避险搬迁或工程治理措施的现有在册以及新增地质灾害隐患点实施普适型专业监测，实现雨量、位移等关键指标监测，对建成满三年的监测设备开展年度维护，确保持续运行效果。 | 2023-2027 | 区自然资源部门实施。 |
| 6 | 地质灾害综合治理体系建设工程 | 地质灾害隐患点综合治理 | 对于在册隐患点，优先采取避险搬迁、工程治理手段开展综合治理；对于实在无法实施避险搬迁和工程治理的隐患，全部实施专业监测。对于新增地质灾害隐患，按照“监测先行，能消尽消”的原则，实施综合治理。 | 2024-2025 | 工程治理由区自然资源部门负责实施。区自然资源、应急管理、城乡建设和综合执法、交通运输和海洋经济、社会事务管理、教育文化卫生健康、石化能源产业、供电等地质灾害防治相关行业部门、各街道办和各园区管理中心负责本行业风险点专项调查。 |
| 7 |  | 行业风险点综合治理 | 开展行业风险点专项调查，摸清行业风险底数，加大本行业风险点综合治理力度。 | 2023-2027 |  |
| 8 | 地质灾害综合防控能力建设工程 | 地质灾害防治技术支撑体系建设 | 通过区管委会购买服务方式，进一步深化地质灾害防治技术支撑体系建设；完善区自然资源部门地质灾害防治技术装备的保障能力建设，鼓励地质灾害风险调查承担单位开展地质灾害形成机理、隐患识别、监测预警和防灾技术等方面的综合研究。 | 2023-2027 | 区自然资源部门负责实施。 |
| 9 |  | 地质灾害宣传培训与防灾避险演练 | 制作地质灾害防治知识公益短片、宣传手册和海报等科普产品，开展多层次、多途径科普宣传教育；每年组织开展地质灾害防灾演练。 | 2023-2027 | 区自然资源部门负责实施。 |

注：工作指引参照大亚湾区各年度地质灾害防治方案。

附表5  2023-2027年期间地质灾害隐患点及风险点综合治理、专业监测实施计划概况表

| 序号 | 调查位置 | 类型 | 威胁对象 |  | 险情 等级 | 灾害特征 |  | 街道 | 防治 措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 潜在经济 损失(万元) | 威胁人数(人) |  | 稳定性 | 危害性 等级 |  |  |  |
| 1 | 中兴北路（沿海高速公路西侧段）北侧高边坡 | 崩塌 | 300 | 过往行人 | 小型 | 较差 | 中 | 澳头 | 工程 治理 | 已治理 |
| 2 | 西区横畲高一、高二村后山泥石流地质灾害隐患点 | 泥石流 | 300 | 30 | 中型 | 较差 | 中 | 西区 | 工程 治理、 专业 监测 | 已治理 |
| 3 | 西区横畲高一、高二村村道东段边坡 | 崩塌 | 50 | 过往行人 | 小型 | 较差 | 中 | 西区 | 工程 治理 | 已治理 |
| 4 | 西区横畲三河村小组39后西北侧边坡 | 崩塌 | 50 | 0 | 小型 | 较差 | 中 | 西区 | 工程 治理 | 已治理 |
| 5 | 石化区A1A2地块北侧 | 滑坡 | 300 | 过往行人 | 小型 | 较差 | 中 | 霞涌 | 工程 治理 | 已治理 |
| 6 | 澳头街道办事处澳头坳4、5、6号前 | 崩塌 | 50 | 40 | 中型 | 较差 | 中 | 澳头 | 工程 治理 | 已治理 |
| 7 | 澳头街道办事处坣头尾7、9、27、29、31号屋后 | 崩塌 | 150 | 24 | 中型 | 较差 | 中 | 澳头 | 专业 监测 | 近期 |
| 8 | 水塘面29-34号屋后 | 崩塌 | 100 | 12 | 中型 | 较差 | 中 | 澳头 | 工程 治理 | 已治理 |
| 9 | 水塘面39-40号屋后 | 崩塌 | 120 | 4 | 小型 | 较差 | 小 | 澳头 | 工程 治理 | 已治理 |
| 10 | 澳头街道办事处，沙田东118、120、122-124号屋后 | 崩塌 | 80 | 35 | 中型 | 较差 | 中 | 澳头 | 工程 治理 | 已治理 |
| 11 | 比亚迪三期南侧边坡 | 崩塌、滑坡 | 500 | 过往行人 | 中型 | 差 | 中 | 西区 | 工程 治理 | 已治理 |
| 12 | 大亚湾虎头山公园南侧山体边坡（区级管理点） | 崩塌 | 100 | 0 | 小型 | -- | 中 | 澳头 | 工程 治理 | 近期 |
| 13 | 大亚湾第一中学西侧边坡治理工程（区级管理点） | 崩塌 | 200 | 25 | 中型 | -- | 中 | 澳头 | 工程 治理 | 近期 |
| 14 | 澳头街道办事处黄鱼涌田澳背80-85号后山体边坡（区级管理点） | 崩塌 | 120 | 20 | 中型 | -- | 中 | 澳头 | 工程 治理 | 近期 |
| 15 | 澳头街道办事处澳头银海花园（区级管理点） | 崩塌 | 100 | 3 | 小型 | -- | 中 | 澳头 | 工程 治理 | 近期 |

注：1.数据截止于2022年12月，来源于惠州市自然资源局大亚湾区分局地质灾害隐患点台账；

2.地质灾害等级划分标准参照《广东省地质灾害特征认定和分级标准》（粤自然资函〔2021〕1035号）；

3.规划阶段划分为近期（2023-2026年）、远期（2027年起）。

附表6      惠州市大亚湾区2023-2027年地质灾害重点项目经费估算汇总表

| 序号 | 重点 工程 | 项目名称 | 工作内容 | 澳头 街道 | 西区 街道 | 霞涌 街道 | 小计 (万元) | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质灾害风险调查评价 | 地质灾害隐患点巡查排查 | 地质灾害隐患点“三查”，更新数据库 | 87.00 | 75.00 | 87.00 | 249.00 | 区自然资源部门实施。 |
| 2 |  | 地面沉降动态巡查排查 |  | 40.00 |  |  | 40.00 | 区自然资源部门实施。 |
| 3 |  | 应急调查 |  | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 37.50 | 区自然资源部门实施。 |
| 4 | 地质灾害监测预警体系建设工程 | 普适性专业监测建设及运行维护 |  | 10.80 | 4.80 |  | 15.60 | 隐患点工程治理、专业监测由区自然资源部门负责实施。区自然资源、应急管理、城乡建设和综合执法、交通运输和海洋经济、社会事务管理、教育文化卫生健康、石化能源产业、供电等地质灾害防治相关行业部门、各街道办和各园区管理中心负责本行业风险点专项调查。 |
|  |  | 地质灾害群测 群防网络建设 | 群测群防 | 21.99 | 4.26 | 8.55 | 34.80 |  |
|  |  |  | 气象预报 |  |  |  | 39.21 |  |
|  |  |  | 信息发布 |  |  |  | 108.90 |  |
|  |  |  | 装备费 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 25.20 |  |
| 5 | 地质灾害综合治理体系建设工程 | 地质灾害工程治理 |  | 3660.00 |  |  | 3660.00 |  |
|  |  | 警示工程 | 制作警示 标志牌 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 1.08 |  |
|  |  | 地质灾害宣传 培训与防灾 避险演练 | 科普知识 宣传 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 区自然资源部门实施。 |
| 6 |  |  | 管理人员 培训 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 区自然资源部门实施。 |
| 7 | 地质灾害综合防控能力建设 | 地质灾害防治技术支撑 |  |  |  |  | 600.00 | 区自然资源部门实施。 |
| 总计 |  |  |  | 3856.05 | 120.32 | 131.81 | 4856.29 |  |

注：表格中估算数据不作为资金使用依据，具体金额按一事一议原则申报，最终以区管委会审批为准。